**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес объекта** | **Этап 1** | **Период этапа (календарных дней)** | **Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.** |
| **1** | Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, 2 мкр 1 | Проведение технического обследования инженерной сети и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы водоотведения | 90 календарных дней с даты заключения договора | 772482,28 |
| **2** | Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, 2 мкр 3 | Проведение технического обследования инженерной сети и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 90 календарных дней с даты заключения договора | 785202,68 |
| **3** | Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, 2 мкр 3 | Проведение технического обследования инженерной сети и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы водоотведения | 90 календарных дней с даты заключения договора | 547735,94 |
| **4** | Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, 2 мкр 26 А | Проведение технического обследования инженерной сети и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы водоотведения | 90 календарных дней с даты заключения договора | 792440,8 |
| **5** | Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, ул. Островского 2 | Проведение технического обследования инженерной сети и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 90 календарных дней с даты заключения договора | 375497,24 |
| **6** | Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, ул. Островского 4 | Проведение технического обследования инженерной сети и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 90 календарных дней с даты заключения договора | 375497,24 |
| **7** | Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, ул. Островского 10 | Проведение технического обследования инженерной сети и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 90 календарных дней с даты заключения договора | 375497,24 |
| **8** | Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, ул. Заводская 11 | Проведение технического обследования инженерной сети и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 90 календарных дней с даты заключения договора | 154454,92 |
| **9** | Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, ул. Заводская 11 | Проведение технического обследования инженерной сети и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы водоотведения | 90 календарных дней с даты заключения договора | 199968,70 |
| **ИТОГО** | | |  | 4 378 777,04 |

**Подписи:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник производственного отдела  Невидомский С.С. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  подпись | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  дата |
| Начальник управления технического заказа  Козлов С.А. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  подпись | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  дата |
| Заместитель директора  Шишкин А.Л. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  подпись | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  дата |