|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:**  **Врио директора НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Л. Шишкин**  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года** |

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Информация** |
| --- | --- | --- |
|  | Форма проведения закупки | Электронный аукцион |
|  | Идентификационный номер электронного аукциона | **2017/03/134** (внутренний номер).  Номер извещения присваивается электронной площадкой |
|  | Региональный оператор (заказчик) | Наименование заказчика - некоммерческая организация «Региональный оператор-Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»)  Юридический адрес, место нахождения – 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.57  Адрес электронной почты - info@fkr27.ru  Номер контактного телефона (организационные вопросы) – 8 (4212) 75-49-14 (Анфилатова Оксана Александровна).  Номер контактного телефона (технические вопросы) –  8 (4212) 75-49-21 (Невидомский Сергей Станиславович).  Сайт заказчика - <http://www.fkr27.ru> |
|  | Предмет электронного аукциона, с указанием видов услуг и (или) работ | Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения многоквартирных домов, расположенных по адресам: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Адрес | Вид работ | | 1 | ул. Аллея Труда, д. 18 | ПД на ремонт крыши | | 2 | ул. Аллея Труда, д. 28 | ПД на ремонт крыши | | 3 | ул. Аллея Труда, д. 38 | ПД на ремонт крыши | | 4 | ул. Красноармейская, д. 14 к. 3 | ПД на ремонт системы теплоснабжения | | ПД на ремонт системы горячего водоснабжения | | 5 | ул. Красноармейская, д. 16 к. 2 | ПД на ремонт системы теплоснабжения | | ПД на ремонт системы горячего водоснабжения | | 6 | ул. Кирова, д. 43 | ПД на ремонт крыши | | 7 | ул. Ремесленная, д. 4 | ПД на ремонт крыши | | 8 | ул. Ремесленная, д. 8 | ПД на ремонт крыши | | 9 | пр-т Октябрьский, д. 17 к. 3 | ПД на ремонт крыши | | ПД на ремонт системы водоотведения | | 10 | пр-т Октябрьский, д. 27 | ПД на ремонт крыши | | 11 | ул. Вокзальная, д. 37 к. 5 | ПД на ремонт системы водоотведения | | 12 | ул. Комсомольская, д. 37 к. 2 | ПД на ремонт системы холодного водоснабжения | | ПД на ремонт фасада | | 13 | ул. Комсомольская, д. 53 | ПД на ремонт крыши | | 14 | ул. Гамарника, д. 18 | ПД на ремонт системы теплоснабжения | | ПД на ремонт системы горячего водоснабжения | | ПД на ремонт системы холодного водоснабжения | | 15 | ул. Краснофлотская, д. 22 | ПД на ремонт фасада | | 16 | пр-т Копылова, д. 43 к. 2 | ПД на ремонт крыши | | 17 | ул. Металлургов, д. 4 | ПД на ремонт крыши | | 18 | пр-т Победы, д. 20 к. 4 | ПД на ремонт системы водоотведения | |
|  | Место оказания услуг и (или) выполнения работ | По месту нахождения Подрядчика с выездом на объекты:  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре: ул. Аллея Труда, д. 18, д. 28, д. 38, ул. Красноармейская, д. 14 к. 3, д. 16 к. 2, ул. Кирова, д. 43, ул. Ремесленная, д. 4, д. 8, пр-т Октябрьский, д. 17 к. 3, д. 27, ул. Вокзальная, д. 37 к. 5, ул. Комсомольская, д. 37 к. 2, д. 53, ул. Гамарника, д. 18, ул. Краснофлотская, д. 22, пр-т Копылова, д. 43 к. 2, ул. Металлургов, д. 4, пр-т Победы, д. 20 к. 4. |
|  | Сроки выполнения работ (оказания услуг) | **Дата начала**: с даты заключения договора  **Срок выполнения**: в течение 90 календарных дней  Сроки выполнения этапов оказания услуг и (или) выполнения работ: в соответствии с графиком производства и стоимости работ (Приложение № 3 к аукционной документации).  **Указанный период включает срок на**: выполнение работ согласно технических заданий на разработку проектной документации, смет на проектные работы, приемку выполненных работ комиссиями с участием заказчика, представителей органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации, лиц, осуществляющих управление данными многоквартирными домами и представителей собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | **1 243 892,00 (один миллион двести сорок три тысячи восемьсот девяносто два) рубля 00 копеек,** включая затраты на производство работ в соответствии с техническими заданиями на разработку проектной документации и прочие затраты, связанные с выполнением работ, в том числе налоги, сборы и иные обязательные платежи в соответствии со сметами на проектные работы (Приложение № 4 к аукционной документации). Прочие затраты, связанные с выполнением работ по договору, включают в себя транспортные расходы, затраты на необходимые согласования с заинтересованными инстанциями (сетедержателями), получение различного рода расчетов, справок, актов, решений и т.п. документов, сбор исходных данных в соответствии со сметами на проектные работы (Приложение № 4 к аукционной документации). |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядными организациями | Российский рубль |
|  | Источник финансирования оказания услуг и (или) выполнения работ | Средства фонда капитального ремонта |
|  | Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе | **1 ( один ) %** от начальной (максимальной) цены договора – **12 438,92**  **(двенадцать тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 92 копейки.**  *(- НМЦ > 3 000 000,00 – обеспечение заявки устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора*  *- НМЦ ≤ 3 000 000,00 - обеспечение заявки устанавливается в размере 1 процента начальной (максимальной) цены договора).* |
|  | Официальный сайт | Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.zakupki.gov.ru> *(информация и документы будут размещаться после ввода соответствующего раздела сайта в эксплуатацию)* |
|  | Оператор электронной площадки | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://roseltorg.ru> |
|  | Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе | 1. **Дата начала срока подачи заявок** на участие в электронном аукционе: **«30» сентября 2017 года**.   *(днем начала срока подачи заявок является день, следующий за днем размещения на официальном сайте (после ввода соответствующего раздела сайта в эксплуатацию), сайте оператора электронной площадки и на сайте заказчика (до ввода соответствующего раздела официального сайта в эксплуатацию) извещения о проведении электронного аукциона)*   1. **Дата и время окончания срока подачи заявок** на участие в электронном аукционе: **«25» октября 2017 года в 11 час. 00 мин.** *(время местное)*.   *(срок подачи заявок составляет* ***не менее 20 дней*** *со дня, следующего за днем размещения на сайте оператора электронной площадки извещения о проведении электронного аукциона, до дня, предшествующего дню окончания подачи заявок)* |
|  | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | **«31» октября 2017 года**  (*не более 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок*) |
|  | Дата и время проведения электронного аукциона, шаг аукциона | **«03» ноября 2017 года**  (*рабочий день, следующий после истечения 2 дней со дня окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе*)  Время проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки.  Шаг аукциона - от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора. |
|  | Условия договора | Условия договора установлены в проекте договора (Приложение № 2 к аукционной документации), пунктах 4 – 6, 8, 9 настоящего Извещения о проведении электронного аукциона |
|  | Условия выполнения работ (оказания услуг) | Работы выполнять в соответствии с техническими заданиями на разработку проектной документации, сметами на проектные работы. |
|  | Условия оплаты выполненных работ (оказанных услуг) | Условия (сроки и порядок) оплаты выполненных работ (оказанных услуг) установлены в проекте договора (Приложение № 2 к аукционной документации). Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |
|  | Срок, в течение которого участник, с которым заключается договор, должен подписать договор и передать его и обеспечение исполнения обязательств по договору заказчику | Договор должен быть подписан и представлен заказчику в течение **10 (десяти) рабочих дней** с даты *проведения электронного аукциона*.  Договор должен быть подписан и представлен заказчику в течение **10 (десяти) рабочих дней** с даты подписания *протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, в котором содержится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся / акта об уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора о проведении капитального ремонта / акта об отказе от заключения договора о проведении капитального ремонта с победителем электронного аукциона*.  Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется заказчику в день предоставления договора. |
|  | Обеспечение исполнения обязательств по договору | 1. **10 (десять) %** от начальной (максимальной) цены договора (лота) – **124 389,20 (сто двадцать четыре тысячи триста восемьдесят девять) рублей 20 копеек.**   *(не более 30 процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона).*   1. Если цена заключаемого договора на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору, но не менее чем в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 2. Если цена заключаемого договора на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере, превышающем не менее чем в 2 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору. Данное положение не применяется в случае заключения договора с участником электронного аукциона, который является государственным или муниципальным учреждением. 3. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору определяется участником электронного аукциона самостоятельно. |
|  | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора | В случае, если участник электронного аукциона предоставляет обеспечение исполнения обязательств по договору в виде обеспечительного платежа:  Некоммерческая организация «Региональный оператор-Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»  ИНН 2722999970, КПП 272101001, ОГРН 1132700001917  Банк: филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске  Р/с 40603810000020209009  Кор. счет 30101810400000000727  БИК 040813727  Платеж НДС не облагается.  Назначение платежа: финансовое обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам электронного аукциона № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |